АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАРАПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.06.2017 г. № 66

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»

Руководствуясь нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A6663284E03347BFE5760E0W2g0G) Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A65622C4503347BFE5760E0W2g0G) от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022г».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в газете «Пресс-Бюллетень».

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Новошарапского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области Н.В. Хананова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новошарапского сельсовета

Ордынского района

Новосибирской области

от 22.06.2017 года № 66

(с изм. 14.09.2017г. №114)

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»**

д. Новый Шарап

2017 г.

**1.ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**Новошарапского сельсовета Ордынского**  **района Новосибирской области**

**«Формирование современной городской среды на территории Новошарапского се6льсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018 год» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограмма «Благоустройство и создание комфортной среды для населения Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 г.» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории Новошарапского сельсовета для развития благоприятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  2.Повышение уровня вовлечения заинтересованных людей, участие в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды  3. Вовлечение населения в мероприятия по благоустройству, повышение ответственности за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенные на территории Новошарапского сельсовета, ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Новошарапского сельсовета от общего количества дворовых территорий, %.  Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %.  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %.  Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %.  Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %. |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы: 2018-2022 год  Этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы – тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Результатом реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика территории Новошарапского сельсовета, в том числе за счет:  обустройства дворовых территорий 2 многоквартирных дома;  Что позволит обеспечить:  ввод площадей обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории Новошарапского сельсовета |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**на территории Новошарапского сельсовета**

**Ордынского района Новосибирской области**

В д. Новый Шарап располагаются 14 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников, а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы комплексного благоустройства и озеленения территории Новошарапского сельсовета.

Содержание жилищного фонда муниципального образования с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населенного пункта.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Благоустройство двора - одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик села, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

**3. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы**

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, необходимо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Реализация этой стратегической цели предполагает решение приоритетных задач, в том числе обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандарта.

Приоритетной целью программы является: повышение уровня благоустройства территории Новошарапского сельсовета для создания благоприятных, комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения.

Задача программы – повышение уровня благоустройства общественных пространств; дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды на территории Новошарапского сельсовета.

Целевые индикаторы программы:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов д. Новый Шарап;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов д. Новый Шарап от общего количества дворовых территорий;

доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (приложение № 1 к программе).

**4. Характеристика мероприятий программы**

Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных пространств для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству (приложение № 2):

1)благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области.

Дворовые территории формируются с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

При выполнении работ на придомовых территориях виды работ формируются в следующей последовательности: один вид или несколько из минимального перечня работ по благоустройству, далее один вид или несколько из дополнительного перечня работ по благоустройству.

При реализации мероприятия, указанного в подпункте 1, возможно трудовое или финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов. Доля участия за счет собственников многоквартирных домов не менее 5% от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы (не является обязательным условием).

**5. Порядок распределения денежных средств на реализацию**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»**

Объем средств, полученных в 2018-2022 году в качестве субсидии из федерального, областного бюджетов на реализацию данной программы, распределяются в соответствии с Законом Новосибирской области от 28.12.2016 №128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018-2022»

**6. Положения, включаемые в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии**

Финансирование мероприятий программы осуществляется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, должен составлять не менее 5% от общего объема средств субсидии.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими техническими регламентами. При этом, указанные расценки могут быть рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком. При этом, выше указанный порядок аккумулирования средств в числе иных положений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного самоуправления, муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств которых составляет менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, формируются исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в муниципальную программу создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывов о реализации проекта.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

**7.Осуществление контроля реализации муниципальной**

**программы**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

**8. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения**

**проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных пространств для включения в муниципальную программу**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

С целью вовлечения жителей Новошарапского сельсовета в реализацию муниципальной программы предусматривается:

- проведение предварительной информационной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- направление представителей администрации для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу;

- организация отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья), и их объединениями, действующими на территории Новошарапского сельсовета в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно).

**9. Ожидаемые и конечные результаты реализации подпрограммы**

Реализация программы позволит к концу 2022 года улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика Новошарапского сельсовета, в том числе за счет:

- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- обустройство общественных пространств.

Что позволит обеспечить:

ввод обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надлежащее состояние, на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

Приложение №1

к муниципальной программе

Новошарапского сельсовета Ордынского

района Новосибирской области

«Формирование современной городской

среды на территории Новошарапского

сельсовета Ордынского района

Новосибирской области на 2018-2022г»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 14 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 100 |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных пространств | Га | 4,9 га |
| 4 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0,2% |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 90% |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | % |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 90% |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

«Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий МКД пер.Березовый,3 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2018 | 2018 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | - озеленение  - освещение  - ремонт, покраска ограждений  - установка скамеек, урн  -стоянка для машин | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 2. Благоустройство дворовых территорий МКД пер.Березовый,6 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2018 | 2018 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | - озеленение  - ремонт, покраска ограждений  - установка детской площадки  -ограждение детской площадки  - установка скамеек, урн  - обустройство детской площадки уличным освещением  -устройство площадки под мусорные баки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3.Реставрация и благоустройство памятника «300лет Шарапу» | Администрация Новошарапского сельсовета | 2019 | 2019 | Улучшение содержания памятника | -реставрация памятника  -дорожка  -установка скамеек  -установка урн  -освещение  -озеленение  -установка цветочных клумб | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| 4.Благоустройство парковой зоны | Администрация Новошарапского сельсовета | 2018 | 2018 | Улучшение содержания парковой зоны | -дорожки  -велодорожки  -установка скамеек  -установка урн  -освещение дорожек  -установка, освещение, ограждение детской площадки  -освещение памятника  -озеленение | Увеличение доли благоустроенных общественных пространств |
| 5.Благоустройство дворовой территории МКД ул. Березовая, 21 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2019 | 2019 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 7.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,23 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2019 | 2019 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 8.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая, 25 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2020 | 2020 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 9.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,27 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2020 | 2020 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 10.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,29 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2020 | 2020 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 11. .Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,31 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2020 | 2020 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 12. .Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,33 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2021 | 2021 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 13. .Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,35 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2021 | 2021 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 14. .Благоустройство дворовой территории МКД ул.Березовая,37 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2021 | 2021 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 15.Благоустройство дворовой территории МКД ул.Лесная,14 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2022 | 2022 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 16. Благоустройство дворовой территории МКД ул.Лесная,16 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2022 | 2022 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 17. Благоустройство дворовой территории МКД ул.Лесная,18 | Администрация Новошарапского сельсовета | 2022 | 2022 | Улучшение содержания объектов дворовых территории многоквартирных домов | -ремонт, покраска ограждений  -установка скамеек, урн  -озеленение  -асфальтирование дворовой территории  -автопарковки | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

«Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2018-2022 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | | III квартал | | | IV квартал | |
| Контрольное событие № 1  Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий |  | Архитектор Онучина Л.В. ООО «Архитектор», р.п. Ордынское ул. Ленина 26 |  | |  | | |  | |  | |
| Контрольное событие № 2  Проведение экспертизы проверки достоверности сметной стоимости |  | Архитектор Онучина Л.В. ООО «Архитектор», р.п. Ордынское ул. Ленина 26 |  | |  | | |  | |  | |
| Контрольное событие № 3  Проведение процедуры торгов, с учетом централизации закупок ГКУ НСО «УКСис» |  | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  | |  | | |  | |  | |
| Контрольное событие № 4  Завершение реализации муниципальной программы |  | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |  | | |  | | |  | |  |