АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАРАПСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2015    N 59

# О подготовке объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы к отопительному сезону 2015/2016 годов.

В целях подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы к отопительному сезону 2015/2016 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки к отопительному сезону 2015/2016 годов согласно приложению №1;

- Утвердить потребность в топливе на отопительный период 2015/2016 годов - 2200 тонн угля.

- Создать оперативный штаб по  контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2015/2016 годов и утвердить его состав согласно приложению №2.

- Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Новошарапского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                               Н.В. Хананова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации

Новошарапского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

от 28.04.2015 года №59

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ  2015- 2016г.

| Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 3Гкал/ч | текущий | -очистка и промывка системы котел – теплообменник -ревизия и ремонт центробежных насосов - ревизия и ремонт дымососов - ревизия и ремонт электрооборудования - ремонт здания | 90,0 | МП ЖКХ | май – июль 2015 |
| Котельная №2 | 1,36Гкал/ч | текущий | -очистка и промывка котлов -ревизия и ремонт центробежных насосов ревизия и ремонт дымососов - ревизия и ремонт электрооборудования -ремонт АНУ -30 - ремонт здания | 50,0 | МП ЖКХ | Май – июль 2015 |
| Система теплоснабжения |  | текущий | -ревизия и ремонт запорной арматуры - ремонт тепловых колодцев Монтаж тепловых колодцев по ул.Новая 7 шт. | 50,0 55,0 | МП ЖКХ МП ЖКХ | Июнь-август 2015 |
| Система водоснабжения |  | текущий | -ревизия и ремонт запорной арматуры - ремонт водоразборных колонок -ремонт колодцев - замена глубинных насосов-2шт. | 170,0 | МП ЖКХ | Июнь - август 2015 |
| Резервная ДЭС -75 | 75квт | текущий | - осмотр, проверка в работе - ревизия электрооборудования | 10,0 | МПЖКХ | Июнь - июль 2015 |
| Работа с персоналом | 18чел. |  | Обучение, противоаварийные тренировки | 30,0 | МПЖКХ | Сентябрь-октябрь 2015 |
| Создание норм запасов угля | 1500т |  |  | 3600,0 | МП ЖКХ | Июнь – сентябрь 2015 |
| Подготовка пакета документов по оценке готовности К работе в ОЗП 2015-2016г |  |  |  |  |  | Август – сентябрь 2015 |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации

Новошарапского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

от 28.04.2015 года №59

СОСТАВ

оперативного штаба по  контролю за ходом подготовки

к отопительному сезону 2015/2016 годов

Председатель			Хананова Нина Владимировна,

оперативного штаба 		глава Новошарапского сельсовета

Секретарь				Черкасова Юлия Алексеевна,

специалист Новошарапского сельсовета

Члены оперативного		Буков Владимир Николаевич,

штаба				директор МП ЖКХ Новошарапский сельсовет

Шаров Сергей Владимирович,

и.о. теплотехника МП ЖКХ Новошарапский сельсовет

Разумаков Александр Алексеевич, председатель Совета Депутатов Новошарапского сельсовета