АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОШАРАПСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2015  №86

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды  на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

В целях улучшения качества и безопасности питьевой воды, в соответствии с Уставом Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества питьевой воды  на территории Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области и опубликовать в периодическом печатном издании «Пресс-Бюллетень»

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новошарапского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области                                     	  Н.В. Хананова

Утвержден постановлением

администрации  Новошарапского

сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

№ 86 от 16.06.2015г

ПЛАН

мероприятий по улучшению

качества питьевой воды на территории

Новошарапского сельсовета

Ордынского района Новосибирской области

План мероприятий разработан на основании  Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области утвержденной Приказом Департамента по Тарифам Новосибирской области  №108-В от 11 июля 2013 года

Основные мероприятия плана, согласно инвестиционной программы

1. Установка приборов учета и частотного регулирования в д. Новый Шарап на 2013 г.

2. Реконструкция и строительство водопроводных сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области. 1-я очередь в 2013 г протяженностью 5000м., 2-я очередь в 2014 г протяженностью 5283,2м.

3. Строительство водозаборной скважины в д. Новый Шарап на 2015 г.

Основные цели плана мероприятий - развитие системы водоснабжения путем строительства водозаборных скважин, реконструкции  водопроводных сетей и строительства водопровода в д. Новый Шарап;

- обеспечение стабильного обслуживания населения и организаций на территории муниципального образования услугой водоснабжения.

Объемы источников финансирования, согласно инвестиционной программы.  В  2013-2015  годы – 23 862,37   тыс. рублей

В том числе:

•  Средства Фонда модернизации  -  13 757,32  тыс. руб.

• Средства ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» - 3 192,57 тыс.руб.

•  Средства ДЦП " Чистая вода"  -  2 000  тыс. руб.

• Средства предприятия МП ЖКХ  -  2 175,21  тыс. руб.

• Средства бюджета муниципального образования – 2 737,27   тыс. руб.

В том числе по годам:

1.  2013 год – 10 545,45 тыс.руб.

- реконструкция строительство водопроводных, сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области;

• средства  Фонда модернизации  - 8 436,36 тыс. руб. 78,7%,

•  средства бюджета МО  – 1 573,07  тыс. руб. 16,3 %

•  собственные средства МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет– 536,02  тыс. руб. 5 %,

2.  2013 год – Установка приборов учета и частотного регулирования в д. Новый Шарап.

• средства  бюджета МО 175,00 тыс. руб.

3.  2014 год – 10 641,92 тыс. руб. - Реконструкция водопроводных сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области

• фонд модернизации – 5 320,96,4   тыс. руб. - 50%

• средства ФЦП “ Устойчивое развитие сельских территорий ” – 3 192,57  тыс.руб. 30 %

• средства бюджета МО – 1 596,3   тыс. руб. - 15%

• собственные средства МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет – 532,09  тыс. руб. - 5%

4. 2015год – 2 500,00 тыс. руб. - Строительство водозаборной скважины в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области.

• средства ДЦП «Чистая вода» – 2000,00   тыс. руб. - 80%

• средства бюджета муниципального  образования – 125,0 тыс. руб. - 5%

• собственные средства ЖКХ – 375,0 тыс. руб. - 15 %.

Основные документы  плана мероприятий

1. Проектноя документация утвержденная экспертным заключением № 152-12 от 23.03.2012 г. ГБУ НСО «ГВЭ НСО» «Реконструкция водопроводных сетей в д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области»